پیوست مدیریت پروژه و شواهد نمره‌دهی

KPI، Burndown، RACI، WBS، Time Tracking، Risk و Knowledge Base

درس مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات | نسخه رسمی برای تحویل

# چک‌لیست تطبیق با Rubric

| الزام استاد | خروجی پروژه | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| پوستر A0 | docs/poster/current-poster.png | آماده |
| تصاویر UI | UI موبایل/PWA و سناریوهای demo | آماده |
| نسخه موبایل | manifest، service worker، app icon و action bar موبایل | آماده |
| ماتریس همکاری و ساعات | team-collaboration-matrix و این پیوست | آماده |
| Burndown | docs/artifacts/burndown.svg و CSV | آماده |
| KPI فعلی و آینده | kpi-register | آماده |
| User Acquisition Forecast | user-acquisition.svg و CSV | آماده |
| Work Management | work-management-board | آماده |
| Knowledge Management | knowledge-management-index | آماده |
| ویدئوی 10 دقیقه‌ای | video-presentation-script | آماده برای ضبط |
| گزارش نهایی | DOCX رسمی | آماده |

# KPI Register

| KPI | مقدار | هدف | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| AUC | 0.8947 | >= 0.87 | سبز |
| Average Precision | 0.8034 | >= 0.78 | سبز |
| Recall بحرانی | 0.9241 | >= 0.92 | سبز |
| FPR | 0.3598 | < 0.487 | سبز |
| API health | Pass | Pass | سبز |
| ورودی ناقص | Pass | 3-4 آیتم | سبز |
| PWA shell | Pass | static/offline shell | سبز |
| Safety flags | Pass | red flag output | سبز |

# Burndown Data

| روز | ایده‌آل | واقعی |
| --- | --- | --- |
| 0 | 42 | 42 |
| 1 | 38 | 40 |
| 2 | 34 | 35 |
| 3 | 30 | 31 |
| 4 | 26 | 28 |
| 5 | 22 | 24 |
| 6 | 18 | 19 |
| 7 | 14 | 15 |
| 8 | 10 | 10 |
| 9 | 6 | 6 |
| 10 | 0 | 2 |

# Time Tracking

| عضو | تحلیل/برنامه‌ریزی | پیاده‌سازی | مستندات | تست/ارائه | جمع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محمدامین پورمند | 7h | 26h | 8h | 6h | 47h |
| محمدرضا آرمان پور | 4h | 2h | 8h | 4h | 18h |
| محدثه حاتمی کیا | 4h | 5h | 9h | 5h | 23h |
| جمع کل | 15h | 33h | 25h | 15h | 88h |

# RACI Matrix

| فعالیت | محمدامین | محمدرضا | محدثه |
| --- | --- | --- | --- |
| تعریف scope | A/R | C | C |
| ارزش اجتماعی | C | A/R | C |
| مدل ML | A/R | C | I |
| API | A/R | I | C |
| UI | C | I | A/R |
| KPI و ریسک | C | A/R | C |
| QA و مستندات | C | C | A/R |
| ویدئو و تحویل | A/R | R | R |

# Work Management Board

| ستون | هدف |
| --- | --- |
| Backlog | همه taskهای محصول، docs و تحویل |
| Selected for Sprint | آیتم‌های sprint جاری |
| In Progress | کارهای در حال انجام |
| Review/QA | نیازمند بازبینی |
| Done | خروجی قابل مشاهده و ثبت‌شده |

برای نمره کامل، همین ساختار باید در Trello یا Notion واقعی ساخته شود و taskها با assignee و time tracking وارد شوند.

# Knowledge Management

| صفحه | مالک | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| Project Home | محمدامین | آماده |
| Problem & Stakeholders | محمدرضا | آماده |
| Architecture | محمدامین | آماده |
| API Documentation | محمدامین | آماده |
| Risk Register | محمدرضا | آماده |
| Meeting Notes | محدثه | آماده |
| AI Usage Report | محدثه | آماده |

# Meeting Minutes خلاصه

| جلسه | خروجی | تصمیم |
| --- | --- | --- |
| تعریف مسئله | انتخاب تریاژ اورژانس | decision-support، نه جایگزینی متخصص |
| طراحی MVP | API-first و mobile-first | پشتیبانی از ورودی ناقص |
| ارزیابی مدل | انتخاب v6 | ثبت safety-first و balanced mode |
| تحویل نهایی | پوستر، ویدئو، گزارش و board | تقسیم ارائه بین سه عضو |
| بازخوانی rubric | چک‌لیست مادر | ساخت اسناد مستقل برای همه معیارها |