پیوست تکمیلی شواهد Agile و پاسخ به بازخورد TA

سیستم هوشمند پشتیبان تصمیم‌گیری تریاژ اورژانس

# هدف سند

این پیوست برای پاسخ مستقیم به نقد TA تهیه شده است: پروژه نباید فقط یک پروژه فنی یا ML دیده شود، بلکه باید شواهد مدیریت پروژه، Sprint، task owner، ابزار مدیریت کار، مدیریت دانش و feedback loop داشته باشد.

# ابزارهای مدیریت پروژه

| نیاز ارزیابی | بستر پروژه | مدرک |
| --- | --- | --- |
| Backlog و Sprint | GitHub Issues/Projects-ready | docs/artifacts/github-issues-seed.csv |
| Knowledge Management | Repo Knowledge Base | docs/knowledge-base/ |
| Decision Log | Markdown docs | docs/decision-log.md |
| Stakeholder Feedback | Feedback form in MVP | frontend/index.html |
| KPI/Burndown | Agile dashboard | docs/agile-dashboard.md |

# Sprintها و Deliverableها

| Sprint | هدف | Deliverable | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | تعریف مسئله و pivot | Scope record و stakeholder register | Done |
| Sprint 1 | Baseline مدل | مدل اولیه و کنترل leakage | Done |
| Sprint 2 | API MVP | FastAPI و endpointهای اصلی | Done |
| Sprint 3 | مدل v6 و KPI | metrics، model card و risk register | Done |
| Sprint 4 | Mobile/PWA و تحویل | UI موبایل، PWA و Word deliverables | Done |
| Sprint 5 | PM evidence و feedback | GitHub issue seed، Knowledge Base، feedback form | In Progress |

# نقش اعضای تیم

| عضو | نقش | بخش قابل ارائه |
| --- | --- | --- |
| محمدامین پورمند | Project Lead / ML & System Architect | مدل، API، معماری، leakage و safety-first |
| محمدرضا آرمان پور | Project Control & Stakeholder/KPI Coordinator | KPI، ریسک، burndown، ارزش اجتماعی و feedback |
| محدثه حاتمی کیا | UI/Documentation & QA Coordinator | UI موبایل، QA، مستندات و سناریوهای تست |

# برنامه بازخورد ذی‌نفع

در Sprint 5 فرم بازخورد داخل MVP اضافه شد. هدف تا ارائه نهایی دریافت حداقل 5 بازخورد واقعی است. بازخوردها علاوه بر fallback مرورگر، از طریق backend نیز در CSV سروری ذخیره و export می‌شوند.

| نوع ذی‌نفع | هدف |
| --- | --- |
| دانشجوی پزشکی/پرستاری | اعتبار اولیه زبان و خروجی بالینی |
| آشنا با درمانگاه/اورژانس | بررسی کاربردپذیری در محیط واقعی‌تر |
| دانشجوی مهندسی | بررسی UI و فهم خروجی |
| کاربر عمومی | بررسی شفاف بودن disclaimer |
| آشنا با مدیریت بحران | بررسی ارزش در شرایط ازدحام و بحران |

| Endpoint | هدف |
| --- | --- |
| POST /feedback | ثبت بازخورد ذی‌نفع |
| GET /feedback-summary | نمایش تعداد بازخوردهای ثبت‌شده |
| GET /feedback/export | خروجی CSV برای گزارش نهایی |

# جمله دفاعی آماده

ما Jira رسمی استفاده نکردیم چون برای مقیاس پروژه overhead زیادی داشت؛ اما artifactهای معادل Jira شامل backlog، sprint board، task assignment، time tracking، burndown، KPI tracking و knowledge base را در GitHub/repo docs پیاده‌سازی کردیم.