ماتریس انطباق با فایل تحویل نهایی درس

بخش اول: ویدئوی ۱۰ دقیقه‌ای - ۲ نمره

| الزام | شاهد آماده | وضعیت | اقدام انسانی پیش از تحویل |
| --- | --- | --- | --- |
| معرفی موضوع، اهمیت و منفعت اجتماعی | سناریوی دقیقه ۰ تا ۰:۴۰ و صفحه عمومی اپ | آماده | ضبط با متن طبیعی، بدون خواندن خشک |
| KPIهای کمی و میزان تحقق | نمودار مدل، AUC ۰٫۹۰۴۱ و Recall ۰٫۹۲۴۶ | آماده | نمایش هم‌زمان Precision و FPR |
| چالش، ضعف تیم، راهبرد و درس‌آموخته | بخش ۵:۳۵ و اسناد Risk/Lessons Learned | آماده | تمرکز اولیه کار و مستندسازی دیرهنگام صریح گفته شود |
| دموی واقعی محصول | سناریوی پرخطر و داده ناقص روی وب‌اپ عمومی | آماده | پیش از ضبط لینک و موبایل آزمایش شود |
| استفاده بهره‌بردار نهایی | ۹ بازخورد تأییدشده | ناقص از نظر تصویر استفاده | فقط با رضایت، کلیپ/تصویر واقعی ۱۰ تا ۱۵ ثانیه‌ای افزوده شود؛ جعل نشود |
| حضور هر سه عضو | تقسیم زمان ۶ + ۲ + ۲ | آماده | هر سه نفر در ویدئو صحبت و شاهد خود را نمایش دهند |

بخش دوم: گزارش نهایی - ۲ نمره

| الزام | محل پوشش | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| رویدادهای مهم از آغاز پروژه | بخش «رویدادهای کلیدی» با commit | تکمیل |
| معماری و تصمیم‌های فنی | جدول تصمیم‌ها، Architecture و Model Card | تکمیل |
| تغییر Scope و دلیل آن | بخش «تغییر محدوده» و Scope Change Record | تکمیل |
| ترکیب و پویایی تیم | نقش‌ها و بخش «پویایی تیم» | تکمیل با ساعت برآوردی |
| ریسک‌های رخ‌داده و مدیریت آن‌ها | جدول رخدادها و Risk Register | تکمیل |
| Roadmap، برآورد و پیشنهاد | برنامه ۲ تا ۸ هفته‌ای | تکمیل به‌عنوان برآورد |
| نتیجه واقعی و محدودیت | وب‌اپ، ۹ بازخورد، دو تماس و صفر اعتبارسنجی بالینی | تکمیل و بدون اغراق |

بخش سوم: سامانه‌های مدیریت پروژه - ۳ نمره

| الزام | شاهد آماده | وضعیت واقعی | اقدام باقی‌مانده |
| --- | --- | --- | --- |
| دسترسی کامل تیم آموزشی | راهنمای اشتراک‌گذاری آماده است | نیاز به تکمیل | ایمیل‌های اعلامی استاد/TA دعوت و دسترسی در حالت ناشناس تست شود |
| Jira: وظیفه دقیق، Assignee و Agile | ۹ Epic، ۴۸ Story/Task، Sprint و DoD | آماده ورود | import، تخصیص حساب واقعی و ثبت لینک board |
| Jira: Time Tracking از کارهای انجام‌شده | فایل ۸۸ ساعت برآوردی و Evidence Link | آماده انتقال صادقانه | ثبت با توضیح «بازسازی بر اساس شواهد»، نه تاریخچه ساختگی |
| Jira: کارهای آینده | اعتبارسنجی، fairness، پایلوت و پیگیری مرکز | آماده | در backlog آینده باز نگه داشته شود |
| Notion: ساختار اسناد | صفحه اصلی و فایل‌های قابل import | آماده ورود | import و ایجاد Relation/View |
| Notion: API و تصمیم فنی | API Docs، Architecture، Decision Log | آماده | لینک Jira و GitHub به هر مورد افزوده شود |
| Notion: صورت‌جلسه و دانش دوره | Meeting/Sprint Notes و Lessons Learned | بخشی بازسازی‌شده | تاریخ فاقد شاهد با «نیاز به تکمیل» بماند |
| اسکرین‌شات واقعی Jira/Notion | هنوز در repository موجود نیست | نیاز به تکمیل | پس از ساخت واقعی تهیه و به بسته نهایی افزوده شود |

الزامات عمومی و تحویل

| مورد | وضعیت |
| --- | --- |
| گزارش Word راست‌چین | آماده؛ نیازمند کنترل بصری آخر |
| سناریوی ارائه ۱۰ دقیقه‌ای | آماده ضبط |
| پوستر | محتوای پروژه آماده؛ فایل نهایی طراحی باید کنترل و بارگذاری شود |
| لینک عمومی محصول و QR | فعال؛ باید پیش از تحویل دوباره تست شود |
| دسترسی مستقیم استاد به پلتفرم‌ها | تا ثبت دعوت و آزمون مجوز، تکمیل‌شده محسوب نمی‌شود |
| ZIP نهایی | فقط پس از افزودن شواهد واقعی Jira/Notion ساخته شود |

مرزهای ادعا

۹ بازخورد پرستاران، شاهد کاربردپذیری است و اعتبارسنجی بالینی نیست.

درخواست ملاقات با بیمارستان پیامبران و سلامت فردای تهران، همکاری رسمی محسوب نمی‌شود.

تاریخچه منتقل‌شده به Jira/Notion باید از تاریخچه واقعی پلتفرم تفکیک و به شواهد Git متصل شود.

داده ۷۸‌تایی synthetic فقط برای آزمون فرایند بوده و نباید به‌عنوان نظر واقعی گزارش شود.