حاکمیت پروژه، منابع، هزینه و ارتباطات

چرخه عمر پروژه

| مرحله | فعالیت‌های اصلی | خروجی قابل مشاهده | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| آغاز | تعریف مسئله، ذی‌نفعان، محدوده و مرز اخلاقی | Project Charter، Scope Change، Stakeholder Register | تکمیل |
| برنامه‌ریزی | WBS، RACI، backlog، ریسک، KPI، برنامه ارتباطات و منابع | اسناد مدیریتی و Jira import | تکمیل |
| اجرا | مدل، API، رابط، PWA، مستندات و بازخورد | نسخه‌های مدل، وب‌اپ و Knowledge Base | تکمیل MVP |
| پایش و کنترل | متریک مدل، QA، Burndown، Velocity، Change Log و Risk Review | گزارش v7، QA Log و نمودارها | تکمیل برای MVP |
| خاتمه مرحله MVP | تحویل رسمی، ثبت محدودیت‌ها و انتقال کارهای باز | Final Index، Roadmap و Presentation Runbook | تکمیل |

مدیریت منابع انسانی

| عضو | مسئولیت اصلی | زمان ثبت‌شده/برآوردی | سازوکار کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| محمدامین پورمند | رهبری، مدل، API، معماری، استقرار و پیگیری بیمارستانی | ۴۷ ساعت | commit، خروجی مدل، API و deploy |
| محدثه حاتمی کیا | UI، مستندسازی، QA و مدیریت دانش | ۲۳ ساعت | QA Log، اسناد و سناریوهای رابط |
| محمدرضا آرمان‌پور | KPI، ریسک، Burndown، backlog و بازخورد ذی‌نفعان | ۱۸ ساعت | ثبت‌های کنترل پروژه و feedback |
| جمع | - | ۸۸ ساعت | Time Tracking و RACI |

اعداد زمان، برآورد تیم از فعالیت‌های انجام‌شده‌اند و معادل گزارش حضور سازمانی یا تایم‌شیت حقوقی نیستند.

تأمین و توسعه تیم

تیم از سه عضو موجود گروه تشکیل شد و نیروی بیرونی استخدام نشد. تقسیم نقش بر پایه توان و امکان ارائه انجام شد: کار تخصصی مدل و معماری برای محمدامین، بازبینی رابط و مستندات برای محدثه، و کنترل شاخص‌ها و ریسک برای محمدرضا. پس از بازخورد TA، مالکیت خروجی‌ها روشن‌تر شد و برای کاهش وابستگی به مدیر پروژه، QA، Knowledge Base و کنترل پروژه به دو عضو دیگر واگذار شد. انتقال دانش از طریق مستندات، بازبینی صفحه‌های Notion و توضیح بخش مستقل در ویدئو انجام می‌شود.

منابع غیرانسانی و تدارکات

| منبع | نحوه تأمین | وضعیت | محدودیت |
| --- | --- | --- | --- |
| رایانه‌های شخصی تیم | تجهیزات موجود | استفاده شد | وابستگی به توان سخت‌افزار شخصی |
| محیط Python و کتابخانه‌های متن‌باز | qenv و بسته‌های متن‌باز | استفاده شد | نیاز به ثبت نسخه‌ها |
| GitHub Repository و Pages | حساب و free tier | استفاده شد | مناسب MVP، نه تضمین SLA بیمارستانی |
| Jira و بسته Notion-ready | حساب تیم و فایل‌های import | آماده انتقال/تکمیل | لینک و screenshot نهایی باید از حساب تیم ثبت شود |
| داده آموزشی | مجموعه داده ثانویه پژوهشی | استفاده شد | غیرایرانی و فاقد اعتبارسنجی محلی |
| موبایل و مرورگر | تجهیزات موجود تیم | تست مرورگر انجام شد | تست میدانی سازمانی هنوز انجام نشده |
| چاپ پوستر | خارج از توسعه نرم‌افزار | هزینه رخ‌داده ثبت نشده | مبلغ واقعی پس از چاپ ثبت شود |

مدیریت هزینه

| قلم | هزینه نقدی ثبت‌شده | توضیح |
| --- | --- | --- |
| توسعه نرم‌افزار | نزدیک به صفر | ابزارهای متن‌باز و تجهیزات موجود استفاده شد |
| میزبانی MVP | صفر در free tier | GitHub Pages |
| نیروی انسانی | پرداخت نقدی ثبت نشده | ۸۸ ساعت تلاش دانشجویی؛ هزینه فرصت جداگانه محاسبه نشده است |
| چاپ پوستر | ثبت نشده | در صورت چاپ، رسید و مبلغ واقعی به Cost Log افزوده شود |
| استقرار بیمارستانی | انجام نشده | نیازمند بودجه امنیت، زیرساخت، پشتیبانی و اعتبارسنجی |

برای جلوگیری از عددسازی، مبلغی برای موارد انجام‌نشده برآورد و به‌عنوان هزینه واقعی گزارش نشده است.

مدیریت ارتباطات

| مخاطب | پیام/خروجی | کانال | تناوب یا رویداد | مالک |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اعضای تیم | وضعیت task، ریسک و تصمیم | Jira، Notion، GitHub و جلسه کوتاه | هر Sprint | محمدرضا |
| استاد و تیم آموزشی | گزارش، ویدئو، پوستر و لینک محصول | سامانه آموزش و repository | تحویل‌های رسمی | محمدامین |
| پرستاران تریاژ | تست فهم رابط و خروجی | گفت‌وگو و فرم ثبت بازخورد | مرحله بازخورد | محمدرضا |
| مراکز درمانی | درخواست جلسه و معرفی MVP | ایمیل | ارسال و پیگیری | محمدامین |
| کاربران عمومی پایلوت | لینک PWA و پرسش‌نامه | لینک عمومی/QR | فاز بعدی | محدثه |

مدیریت کیفیت

معیار فنی: AUC، Recall، Precision، FPR، کنترل leakage و ثبات ورودی ناقص

معیار محصول: خوانایی موبایل، عدم هم‌پوشانی، پاسخ فرم خالی، سناریوهای اصلی و نصب PWA

معیار اخلاقی: عدم ادعای تشخیص، نمایش محدودیت و تفکیک بازخورد واقعی از داده synthetic

معیار مدیریتی: وجود مالک، شاهد، وضعیت و معیار پذیرش برای خروجی‌ها

مدیریت دانش

دانش تولیدشده در پنج گروه نگهداری می‌شود:

دانش مسئله و ذی‌نفع: Charter، Scope و Stakeholder Register

دانش فنی: Architecture، API Documentation، Model Card و Metrics Audit

دانش تصمیم: Decision Log، Change Log و Technical Decisions

دانش اجرا: Sprint Notes، Meeting Notes، QA Log و Time Tracking

دانش یادگیری و حاکمیت AI: Lessons Learned و AI Usage Report

خاتمه و انتقال

مرحله MVP زمانی خاتمه‌یافته تلقی می‌شود که لینک عمومی، مدل v7، QA اصلی، مستندات، بازخورد تأییدشده و فهرست کارهای باز تحویل شده باشد. اعتبارسنجی بالینی، قرارداد سازمانی و استقرار بیمارستانی بخشی از خاتمه MVP نیستند و به پروژه بعدی منتقل شده‌اند.